АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября   2013 года		          с. Чкаловское					№  89

Об утверждении муниципальной  целевой  программы  «Чистая вода»

для обеспечения населения Чкаловского сельского поселения питьевой водой на 2016-2020 годы»

Руководствуясь  Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Чкаловского сельского поселения от 20 мая 2013 года № 46 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Чкаловского сельского поселения», на основании Устава Чкаловского сельского поселения, в целях обеспечения населения, объектов муниципальных учреждений  питьевой водой на 2016-2020 годы администрации Чкаловского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу Чкаловского сельского поселения  «Чистая вода» для обеспечения населения Чкаловского сельского поселения питьевой водой на 2016-2020 годы» (прилагается).

2. Ведущему специалисту  (Герасименко О.А.) предусмотреть финансовое обеспечение муниципальной целевой программы  «Чистая вода» для обеспечения населения Чкаловского сельского поселения питьевой водой на 2016-2020 годы.

3. Рекомендовать управляющим компаниям коммунального комплекса, обеспечить снижение потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах поселения, до уровня технически и экономически обоснованных величин и создание условий для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чкаловского сельского поселения                                          В. Н.Трусов.

Приложение

к постановлению администрации

Чкаловского сельского поселения от 26.11.2013г. №  89

Муниципальная  целевая  программа  «Чистая вода»

для обеспечения населения Чкаловского сельского поселения питьевой водой на 2016-2020годы»

с. Чкаловское

2013 год

ПАСПОРТ

Программы  «Чистая вода» для обеспечения населения Чкаловского сельского поселения питьевой водой на 2016-2020 годы»

| Наименование Программы | Программа «Чистая вода» для обеспечения населения Чкаловского сельского поселения питьевой водой на 2016-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации Чкаловского сельского поселения от 20 мая 2013 года № 46 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Чкаловского сельского поселения»; - Устав Чкаловского сельского поселения. |
| Муниципальный заказчик | Администрация Чкаловского сельского поселения Спасского муниципального района. |
| Разработчики программы | Администрации Чкаловского сельского поселения, предприятия Спасского муниципального района |
| Цели программы | Гарантированное обеспечение населения Чкаловского сельского поселения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами |
| Задачи программы | поэтапная модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, имеющих большой процент износа; модернизация станции очистки воды, контактных камер; расширение централизованной канализационной сети, строительство коллекторов, напорных трубопроводов; модернизация существующих ВНС c заменой насосного оборудования и АСУ; - модернизация и строительство очистных сооружений. |
| Перечень основных мероприятий программы | Перечень основных мероприятий согласно приложения № 1 к муниципальной программе |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1) доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, %; 2) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, %; 3) потери в сетях водоснабжения, %; 4) уровень износа коммунальной инфраструктуры, %; 5) доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, % |
| Сроки реализации Программы | 2016-2020 годы |
| Объем и источники финансирования | Всего 130 120,0 тыс.руб. - Краевой бюджет. 116370,0 тыс.руб. -Местный бюджет. 13750,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | -Обеспечение коммунальной инфраструктурой вновь строящихся объектов. -Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. -Улучшения качества жизни гражданам Чкаловского сельского поселения. -Повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг). -Экономический эффект от снижения затрат от снижения затрат на устранения порывов и ликвидацию аварий, позволит снизить тарифы на водоснабжения населения . - повышение надежности водоснабжения и водоотведения. - закрепление кадров на селе. - улучшение демографического положения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы возлагается на комиссию по ЖКХ Муниципального комитета Чкаловского сельского поселения и отдел жизнеобеспечения администрации Чкаловского сельского поселения |

1.Состояние и содержание проблемы обеспечения населения Чкаловского сельского поселения питьевой водой.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чкаловского сельского поселения разработана на основе Федеральной  целевой программы «Чистая вода». Системы водоснабжения и водоотведения в большинстве случаев не имею необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качеств питьевой воды или работают не эффективно. Износ систем водоснабжения и водоотведения на селе составляет 65% что приводит к снижению надежности систем, обуславливает частые аварийные ситуации. Также системы водоснабжения и водоотведения не удовлетворяют потребности сельского населения, тормозят развитие инфраструктуры на селе.

Таким образом, общее неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения в поселении, постоянное ухудшение качества питьевой воды уже негативно отражается на здоровье населения и приобретает тенденцию к усугублению. Поэтому решение проблемы, улучшения обеспечения жителей поселения чистой водой нормального качества и в достаточном количестве возможно лишь на основе комплексного программного подхода.

2. Цели и задачи программы

Основными целями программы обеспечение населения Чкаловского сельского поселения питьевой водой являются:

-Гарантированное  обеспечение   населения   Чкаловского сельского поселения   питьевой  водой,   соответствующей   требованиям безопасности и безвредности, установленным  санитарно-  эпидемиологическими правилами

3.Механизм реализации программы

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

- При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

Реализацию программы осуществляет заказчик Программы  в лице комиссии по ЖКХ Муниципального комитета Чкаловского сельского поселения.

Заказчик  Программы осуществляет:

- нормативно - правовое  обеспечение реализации Программы;

- оценку результативности  мероприятий Программы;

- отчет в установленном порядке о ходе реализации Программы.

4.Социально-экономический эффект.

В результате реализации программы обеспечения населения Чкаловского сельского поселения питьевой водой предусматривается:

-Обеспечение коммунальной инфраструктурой вновь строящихся объектов.

-Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

-Улучшения качества жизни  гражданам Чкаловского сельского поселения.

-Повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг).

-Экономический эффект от снижения затрат от снижения затрат на устранения порывов и ликвидацию аварий,  позволит снизить тарифы на водоснабжения населения .

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения.

- закрепление кадров на селе.

- улучшение демографического положения.

5. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за реализацией Программы возлагается на комиссию по ЖКХ Муниципального комитета Чкаловского сельского поселения и администрация Чкаловского  сельского поселения

Приложение № 1:

к муниципальной целевой Программе «Чистая вода»

Чкаловского сельского поселения на 2016-2020г.г.», утвержденной постановлением администрации

Чкаловского сельского поселения от 26.11.2013г.  №  89

Перечень

основных мероприятий Программы

«Чистая вода»  Чкаловского сельского поселения на 2016-2020 годы.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Всего, т.р. | в том числе по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | с. Кронштадтка: -оформление бесхозяйных водопроводных сетей протяженностью 4,3 км. в муниципальную собственность(получении технической и правоустанавливающей документации) | Чкаловское сельское поселения | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. |  |  |  |  |  |  |
|  | -оформление проектно- сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту части системы водоснабжения (протяженностью 2,2км.) |  | Бюджет поселения | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт водопроводных сетей (протяженностью 2,2км.) |  | Бюджет поселения | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 2700,0 | 2700,0 |  |  |  |  |
| 2. | Ж.д. ст. Свиягино: - оформление бесхозяйных водопроводных сетей протяженностью 11,8 км. в муниципальную собственность (получении технической и правоустанавливающей документации) |  | Бюджет поселения | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 630,0 | 630,0 |  |  |  |  |
|  | - оформление проектно- сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения (протяженностью 11,8км.) |  | Бюджет поселения | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 630,0 | 630,0 |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт водопроводных сетей (протяженностью 11,8км.) |  | Бюджет поселения | 2200,0 |  | 2200,0 |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 19800,0 |  | 19800,0 |  |  |  |
|  | -оформление бесхозяйных канализационных сетей протяженностью 2,5 км. в муниципальную собственность (получении технической и правоустанавливающей документации) |  | Бюджет поселения | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. |  |  |  |  |  |  |
|  | -оформление проектно- сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту канализационных системы (протяженностью 2,5.) |  | Бюджет поселения | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт канализационных сетей (протяженностью 2,5.) |  | Бюджет поселения | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 2700,0 |  |  | 2700,0 |  |  |
|  | - оформление земельного участка под канализационные очистные сооружения |  | Бюджет поселения | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. |  |  |  |  |  |  |
|  | - оформление в муниципальную собственность (получении технической и правоустанавливающей документации) |  | Бюджет поселения | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. |  |  |  |  |  |  |
|  | - оформление проектно- сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту канализационных очистных сооружения |  | Бюджет поселения | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 180,0 |  | 180,0 |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт канализационных очистных сооружений |  | Бюджет поселения | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 1800,0 |  |  | 1800,0 |  |  |
| 3. | с. Чкаловского: - оформление бесхозяйных водопроводных сетей протяженностью 19,3 км. в муниципальную собственность (получении технической и правоустанавливающей документации) |  | Бюджет поселения | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 1350,0 |  |  | 1350,0 |  |  |
|  | - оформление проектно- сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей протяженностью 19,3 км |  | Бюджет поселения | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 1350,0 |  |  | 1350,0 |  |  |
|  | - капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 19,3 км. |  | Бюджет поселения | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 36000,0 |  |  |  | 36000,0 |  |
|  | -оформление бесхозяйных канализационных сетей протяженностью 5,0 км. в муниципальную собственность (получении технической и правоустанавливающей документации) |  | Бюджет поселения | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 315,0 | 315,0 |  |  |  |  |
|  | -оформление проектно- сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту канализационных системы (протяженностью 5,0км.) |  | Бюджет поселения | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 315,0 | 315,0 |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт канализационных сетей (протяженностью 5,0км.) |  | Бюджет поселения | 1250,0 | 1250,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 11250,0 | 11250,0 |  |  |  |  |
|  | - оформление земельного участка под канализационные очистные сооружения |  | Бюджет поселения | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. |  |  |  |  |  |  |
|  | - оформление в муниципальную собственность (получении технической и правоустанавливающей документации) |  | Бюджет поселения | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. |  |  |  |  |  |  |
|  | - оформление проектно- сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту канализационных очистных сооружения |  | Бюджет поселения | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  |
|  | - капитальный ремонт канализационных очистных сооружений |  | Бюджет поселения | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 1800,0 |  |  | 1800,0 |  |  |
| 4. | с. Зеленодольское: - оформление водопроводных сетей протяженностью 7,5 км. в муниципальную собственность (получении технической и правоустанавливающей документации) |  | Бюджет поселения | 49,0 |  |  |  |  | 49,0 |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 441,0 |  |  |  |  | 441,0 |
|  | - оформление проектно- сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей протяженностью 7,5 км |  | Бюджет поселения | 49,0 |  |  |  |  | 49,0 |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 441,0 |  |  |  |  | 441,0 |
|  | - капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 7,5 км. |  | Бюджет поселения | 1500,0 |  |  |  |  | 1500,0 |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 13500,0 |  |  |  |  | 13500,0 |
|  | -оформление канализационных сетей протяженностью 8,0 км. в муниципальную собственность (получении технической и правоустанавливающей документации) |  | Бюджет поселения | 56,0 |  |  |  |  | 56,0 |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 504,0 |  |  |  |  | 504,0 |
|  | -оформление проектно- сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту канализационных системы (протяженностью 8,0км.) |  | Бюджет поселения | 56,0 |  |  |  |  | 56,0 |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 504,0 |  |  |  |  | 504,0 |
|  | - капитальный ремонт канализационных сетей (протяженностью 8,0км.) |  | Бюджет поселения | 2000,0 |  |  |  |  | 2000,0 |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 18000,0 |  |  |  |  | 18000,0 |
|  | - оформление земельного участка под канализационные очистные сооружения |  | Бюджет поселения | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. |  |  |  |  |  |  |
|  | - оформление в муниципальную собственность (получении технической и правоустанавливающей документации) |  | Бюджет поселения | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет. |  |  |  |  |  |  |
|  | - оформление проектно- сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту канализационных очистных сооружения |  | Бюджет поселения | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 180,0 |  |  |  |  | 180,0 |
|  | - капитальный ремонт канализационных очистных сооружений |  | Бюджет поселения | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |
|  |  |  | Краевой бюджет. | 1800,0 |  |  |  |  | 1800,0 |
| 5 | Всего: |  |  | 130120,0 | 18180 | 22320,0 | 10320,0 | 40000,0 | 39300,0 |
| 6 | в т.ч. за счет Краевого бюджета |  |  | 116370 | 15840 | 19980 | 9180 | 36000 | 35370 |
| 7 | За счет бюджета поселения |  |  | 13750 | 2340 | 2340 | 1140 | 4000 | 3930 |

Глава  Чкаловского сельского поселения                                                                                            В.Н.Трусов.