АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 февраля  2015 года	          	                     с. Чкаловское				№  13

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Чкаловского сельского поселения на 2010-2015 годы» утвержденную постановлением главы Чкаловского сельского поселения от 01.04.2010г. № 19

Руководствуясь  Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чкаловского сельского поселения,  администрация Чкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  муниципальную программу Чкаловского сельского поселения  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Чкаловского сельского поселения на 2010-2015 годы» утвержденную постановлением главы Чкаловского сельского поселения от 01.04.2010 года № 19, следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

В двенадцатой позиции «Объёмы и  источники финансирования Программы»:

в строке «Общий объём финансирования» цифры «16810,0» заменить цифрами «16977,4»;

в строке «Бюджет Чкаловского сельского поселения» цифры «2070,0» заменить цифрами «2237,4».

1.2. план мероприятий энергосбережения по отрасли ЖКХ на 2010-2015 годы Чкаловского сельского поселения изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу  момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Спасского муниципального района.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Чкаловского сельского поселения				                       В. Н. Трусов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации Чкаловского сельского поселения

от 09.02.2015. №  13

План мероприятий энергосбережения по отрасли ЖКХ

на 2010 - 2015 годы в Чкаловского сельского поселения

| №№ пп | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Всего, т.р. | в том числе по годам, тыс.руб. | Экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Модернизация и капитальный ремонт котлов и оборудование в Котельной ДКВР №35 обслуживающая жилой фонд | КГУП «Примтепло- энерго» | Бюджет поселения Краевой бюджет | 4250 |  | 500 | 1000 | 1000 | 1750 |  | Экономический эффект от модернизации и капитального ремонта котлов 340 т.р. |
| 2. | Внедрение индивидуальных источников теплоснабжения в жилищном фонде | ООО «Чкаловское многоотраслевое предприятие » | Бюджет поселения | 560 |  | 240 | 320 |  |  |  | Экономический эффект от установки индивидуальных источников 60 т.р. |
| 3. | Замена трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы с улучшенной тепловой изоляцией (пенополиуретановая и т.п.): | КГУП «Примтепло- энерго» | Краевой бюджет средства предприятия | 3300 |  | 480 | 700 | 410 | 350 | 1360 | Снижение потерь тепла в тепловых сетях экономическая эффективность 390 т.р. |
| 4. | Мероприятия по водоподготовке в системах теплоснабжения | КГУП «Примтепло- энерго» Краевой бюджет | Бюджет поселения Краевой бюджет | 700 |  |  | 160 | 170 | 180 | 190 | Экономическая эффективность 90 т.р. |
| 5. | Внедрение систем телемеханического управления уличным освещением. | Дальэнерго | Бюджет поселения | 140 |  |  | 140 | - | - | - | Экономия электроэнергии на 20 т.р. |
| 6. | Установка приборов учёта коммунальных ресурсов в учреждениях муниципальной собственности, и в квартирах индивидуальных жилых домов по электроэнергии, теплоснабжении, по холодной, горячей воде | ООО «Чкаловское многоотраслевое предприятие » | Средства населения, Бюджет поселения Краевой бюджет | 1310 | 240 | 240 | 280 | 240 | 200 | 110 | Будут установлены приборы учета - в 10 квартирах и в пяти учреждениях муниципальной собствен-ности 180т.р. |
| 7. | Ежегодное обучение технического персонала эксплуатации систем ЖКХ; - подготовка и переподготовка инженерно-технических кадров. | Чкаловское сельское поселение | Бюджет поселения | 110 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 8. | В целях рационализации и экономии энергоресурсов планируется капитальный ремонт котельной ПУ - 59 | КГУП «Примтепло- энерго» | Краевой бюджет средства предприятия | 1560 |  | 1000 |  | 560 |  |  | Снижение потерь тепла в здании котельной экономическая эффективность 390 т.р. |
| 9 | В целях рационализации и экономии энергоресурсов планируется капитальный ремонт дома культуры с.Зеленодольское, внедрение энергоэффективного освещения; - модернизации тепловых пунктов; - утеплению чердачных перекрытий и подвалов; - утеплению входных дверей и окон; - установке теплоотражателей; - переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время; - регулировке систем отопления; - промывке систем центрального отопления; - автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления; - утеплению фасадов; - установке водосберегающей арматуры. | Чкаловское сельское поселение | Бюджет поселения Краевой бюджет | 2600 | 1000 | 1000 | 600 |  |  |  | Будут установлены приборы учета Экономический эффект от модернизации и капитального ремонта, 420т.р. |
| 10 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Октябрьская и ул. Советская с. Кронштадтка | Чкаловское сельское поселение | Краевой бюджет Бюджет поселения | 2200 |  |  | 1900 300 |  |  |  |  |
| 11 | Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и расхода теплоносителя, установленных на тепловых сетях административного здания |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |
| 12 | Мероприятия по энергосбережению и составлению энергетических паспортов: -энергетическое обследование объектов; -составление энергетических паспортов; |  | Бюджет поселения | 167,4 |  |  |  |  |  | 167,4 |  |
| 13 | Всего |  |  | 16977,4 | 1265 | 3485 | 5420 | 2400 | 2540 | 1867,4 | Экономия средств от мероприятий 1890 т.р. |
| 14 | т.ч. за счет Краевого бюджета |  |  | 13450 | 920 | 2867 | 4465 | 1885 | 2018 | 1295 |  |
| 15 | За счет средств населения |  |  | 23 |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 16 | За счет средств местного бюджета |  |  | 2237,4 | 345 | 365 | 690 | 260 | 260 | 317,4 |  |
| 17 | За счет средств предприятий |  |  | 1267 |  | 250 | 260 | 250 | 257 | 250 |  |