АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18   октября  2012 года		                    с. Чкаловское				№   86

О внесении изменений в муниципальную адресную  программу  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Чкаловского сельского поселения на 2010-2015 годы» утвержденную постановлением главы Чкаловского сельского поселения от 01.04.2010 года № 19

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Чкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  муниципальную адресную программу Чкаловского сельского поселения  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Чкаловского сельского поселения на 2010-2015 годы» утвержденную постановлением главы Чкаловского сельского поселения от 01.04.2010 года № 19, следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

В девятой позиции «Объёмы и  источники финансирования Программы»:

в строке «Общий объём финансирования» цифры «14530» заменить цифрами «16730»;

в строке «Краевой бюджет» цифры «11550» заменить цифрами «14090»;

в строке «Бюджет Чкаловского сельского поселения» цифры «1690» заменить цифрами «1330»;

в строке «Бюджет предприятий» цифры «1267» заменить цифрами «1287»;

1.2. план мероприятий энергосбережения по отрасли ЖКХ на 2010-2015 годы Чкаловского сельского поселения изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.О. Главы администрации

Чкаловского сельского поселения				                   	Н.В. Бедай

План мероприятий энергосбережения по отрасли ЖКХ

на 2010 - 2015 годы в Чкаловского сельского поселения

| №№ пп | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Всего, т.р. | в том числе по годам, тыс.руб. | Экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Модернизация и капитальный ремонт котлов и оборудование в Котельной ДКВР №35 обслуживающая жилой фонд | КГУП «Примтепло- энерго» | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  | Экономический эффект от модернизации и капитального ремонта котлов 340 т.р. |
|  |  |  | Краевой бюджет | 4250 |  | 500 | 1000 | 1000 | 1750 |  |  |
| 2. | Внедрение индивидуальных источников теплоснабжения в жилищном фонде | ООО «Чкаловское многоотраслевое предприятие » | Бюджет поселения | 180 |  |  | 180 |  |  |  | Экономический эффект от установки индивидуальных источников 60 т.р. |
|  |  |  | Краевой бюджет | 380 |  | 240 | 140 |  |  |  |  |
| 3. | Замена трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы с улучшенной тепловой изоляцией (пенополиуретановая и т.п.): | КГУП «Примтепло- энерго» | Бюджет поселения | 90 |  |  |  | 70 | 20 |  | Снижение потерь тепла в тепловых сетях экономическая эффективность 390 т.р. |
|  |  |  | Краевой бюджет | 3210 |  | 480 | 700 | 340 | 330 | 1360 |  |
| 4. | Мероприятия по водоподготовке в системах теплоснабжения | КГУП «Примтепло- энерго» Краевой бюджет | Бюджет поселения | 620 |  |  | 160 | 170 | 180 | 110 | Экономическая эффективность 90 т.р. |
|  |  |  | Краевой бюджет | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 5. | Внедрение систем телемеханического управления уличным освещением. | Дальэнерго | Бюджет поселения | 140 |  |  | 140 | - | - | - | Экономия электроэнергии на 20 т.р. |
| 6. | Установка приборов учёта коммунальных ресурсов в учреждениях муниципальной собственности, и в квартирах индивидуальных жилых домов по электроэнергии, теплоснабжении, по холодной, горячей воде | ООО «Чкаловское многоотраслевое предприятие » | Средства населения | 23 |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Будут установлены приборы учета - в 10 квартирах и в пяти учреждениях муниципальной собствен-ности 180т.р. |
|  |  |  | Средства предприятия | 1287 | 240 | 237 | 275 | 235 | 195 | 105 |  |
| 7. | Ежегодное обучение технического персонала эксплуатации систем ЖКХ; - подготовка и переподготовка инженерно-технических кадров. | Чкаловское сельское поселение | Бюджет поселения | 110 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 8. | В целях рационализации и экономии энергоресурсов планируется капитальный ремонт котельной ПУ - 59 | КГУП «Примтепло- энерго» | Краевой бюджет | 1560 |  | 1000 |  | 560 |  |  | Снижение потерь тепла в здании котельной экономическая эффективность 390 т.р. |
|  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | В целях рационализации и экономии энергоресурсов планируется капитальный ремонт дома культуры с.Зеленодольское, внедрение энергоэффективного освещения; - модернизации тепловых пунктов; - утеплению чердачных перекрытий и подвалов; - утеплению входных дверей и окон; - установке теплоотражателей; - переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время; - регулировке систем отопления; - промывке систем центрального отопления; - автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления; - утеплению фасадов; - установке водосберегающей арматуры. | Чкаловское сельское поселение | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  | Будут установлены приборы учета Экономический эффект от модернизации и капитального ремонта, 420т.р. |
|  |  |  | Краевой бюджет | 2600 | 1000 | 1000 | 600 |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Октябрьская и ул. Советская с. Кронштадтка | Чкаловское сельское поселение | Бюджет поселения | 190 |  |  | 190 |  |  |  | Экономическая эффективность 324,7 т. р. |
|  |  |  | Краевой бюджет | 2010 |  |  | 2010 |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 16730 | 1265 | 3485 | 5420 | 2400 | 2500 | 1660 | Экономия средств от мероприятий 2214,7 т.р. |
|  | т.ч. за счет Краевого бюджета |  |  | 14090 | 1000 | 3220 | 4450 | 1900 | 2080 | 1440 |  |
|  | За счет средств населения |  |  | 23 |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | За счет средств местного бюджета |  |  | 1330 | 25 | 25 | 690 | 260 | 220 | 110 |  |
|  | За счет средств предприятий |  |  | 1287 | 240 | 237 | 275 | 235 | 195 | 105 |  |